# Épicas e historias de usuario de Decokasa

Documento para carga manual en Jira · 12 de octubre de 2026

# Alcance y uso

Basado en documentos/requerimientos.md y .claude/PRPs/prds/decokasa.prd.md del proyecto decoWeb. Organiza las ocho fases de implementación; la fase 0 es preparación y no constituye una novena épica. Las historias siguientes son propuestas de desglose del trabajo, no requisitos nuevos ni funcionalidades ya implementadas.

En Jira, crea primero las ocho épicas. Después crea cada historia, copia su título, descripción y criterios, y asígnala a su épica. Los identificadores E01 y HU 01 son referencias de este documento, no claves reales de Jira. No se asignan personas, fechas ni puntos hasta que el equipo estime el trabajo. Estado inicial sugerido: Por hacer. La fase 7 debe quedar pendiente de definición del cliente.

Las tareas técnicas pueden crearse como tareas o subtareas. Para cada historia de implementación: escribir pruebas antes del código, verificar permisos en el servidor, ejecutar las pruebas pertinentes y documentar las decisiones necesarias. No considerar terminada una historia solo porque funciona en el demo.

# Guía de carga en Jira

Valores sugeridos para cada campo al crear las incidencias a mano. Los nombres de los campos pueden variar según la configuración del proyecto en Jira.

Tipo de incidencia: Épica para E01 a E08; Historia para cada HU; Tarea o Subtarea para las «Tareas técnicas» de cada épica.

Resumen: la referencia y el título, por ejemplo «HU 01 · Iniciar sesión con un identificador», para conservar la trazabilidad con este documento.

Descripción: la frase «Como…, quiero…, para…», debajo la lista «Criterios de aceptación» y, si existe, el bloque «Pendiente».

Épica principal (Parent o Epic Link): la épica de la sección donde está la historia.

Etiquetas: fase-1 a fase-8 según la épica; flujo-a o flujo-b cuando aplique; pendiente-cliente o pendiente-equipo según el resumen de abajo.

Prioridad, responsable, estimación y sprint: vacíos hasta la planificación con el equipo. Estado inicial: Por hacer.

Las historias con la etiqueta pendiente-cliente no entran a un sprint hasta que el cliente resuelva su pendiente. E07 completa queda en ese estado.

## Historias por épica y etiquetas

E01 Base y acceso (fase-1): HU 01, HU 02, HU 03.

E02 Motor de flujo y Crear solicitud a Análisis (A1–A4) (fase-2, flujo-a): HU 04 a HU 09 y HU 32.

E03 Google Drive y Gmail (fase-3): HU 10 a HU 13.

E04 Etapas Fabricación a Fin (A5–A11) (fase-4, flujo-a): HU 14 a HU 18.

E05 Seguimiento y plazos (fase-5): HU 19 a HU 23.

E06 Flujo B (fase-6, flujo-b): HU 24 a HU 26.

E07 Colombia y API de Claude (fase-7, pendiente-cliente): HU 27 y HU 28.

E08 Producción y entrega (fase-8): HU 29 a HU 31.

pendiente-cliente: HU 02, HU 03, HU 04, HU 07, HU 09, HU 10, HU 12, HU 14, HU 15, HU 17, HU 18, HU 21, HU 24, HU 27, HU 28 y HU 30.

pendiente-equipo (decisión técnica por confirmar): HU 01, HU 23 y HU 32.

Total: 8 épicas y 32 historias. La HU 32 se agregó en la revisión y conserva la numeración existente.

# Épicas y dependencias

| Referencia | Título de la épica | Objetivo | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Base y acceso | Acceso real, usuarios y dashboards por rol | Cierre de fase 0 |
| E02 | Motor de flujo y Crear solicitud a Análisis (A1–A4) | Pedidos y transiciones iniciales con historial | E01; puede ir en paralelo con E03 |
| E03 | Google Drive y Gmail | Archivos y correos reales con reintentos | E01 y configuración de Workspace; en paralelo con E02 |
| E04 | Etapas Fabricación a Fin (A5–A11) | Completar el flujo A hasta Fin | E02 y E03 |
| E05 | Seguimiento y plazos | Rastreo, cronograma y vencimientos | E04; en paralelo con E06 |
| E06 | Flujo B | Pedidos propuestos desde China hasta Fin | E04; en paralelo con E05 |
| E07 | Colombia y API de Claude | Incorporar el alcance que defina el cliente | E05, E06 y definiciones del cliente; puede ir después de E08 |
| E08 | Producción y entrega | Operación segura y aceptación de usuarios | E05 y E06; no requiere E07 para Ecuador |

# E01 Base y acceso

## HU 01 Iniciar sesión con un identificador

Descripción: Como usuario, quiero entrar con correo, nombre de usuario o teléfono y contraseña para acceder a mi trabajo.

Criterios de aceptación:

Cada uno de los tres identificadores permite entrar con credenciales válidas.

Las credenciales incorrectas se rechazan sin iniciar sesión.

Un usuario sin autorización no accede a las pantallas ni a la API protegida.

La autenticación es propia y no requiere acceso a Google desde el navegador.

Las contraseñas se guardan como hash BCrypt; no se distribuyen credenciales del demo en el frontend.

Pendiente técnico: concretar duración de JWT, renovación y política de bloqueo. El manual pide bloqueo tras cinco fallos; la arquitectura lo marca como propuesta. Resolver esa diferencia antes de fijar la prueba de aceptación.

## HU 02 Gestionar usuarios y roles

Descripción: Como admin, quiero crear usuarios, crear roles y asignarlos para controlar quién trabaja en el sistema.

Criterios de aceptación:

El admin crea usuarios y administra roles y sus permisos.

Correo, nombre de usuario y teléfono son únicos.

Una solicitud directa a la API hecha por un usuario sin permiso se rechaza.

Los cambios de asignación se reflejan en los permisos efectivos.

Pendiente del cliente: confirmar si cada usuario puede tener uno o varios roles y alinear contrato y modelo de datos.

## HU 03 Acceder a un dashboard según el rol

Descripción: Como usuario, quiero ver mi dashboard para acceder a las funciones que me corresponden.

Criterios de aceptación:

Los seis usuarios iniciales pueden iniciar sesión y acceder a su dashboard.

Navegar manualmente a una ruta de otro rol no elude sus permisos.

Se eliminan el ingreso automático como admin y el cambio de identidad del demo.

La pantalla puede mostrar estados de carga y error sin presentar datos simulados como reales.

Pendiente del cliente: alcance del dashboard de la asistente de compras en China.

Tareas técnicas de E01: configurar frontend y backend con el stack del proyecto; Docker y PostgreSQL; migración inicial; endpoint de salud; integrar formularios y rutas protegidas; aplicar DESIGN.md y corregir los hallazgos de accesibilidad de los componentes utilizados. Revisar seguridad y probar acceso desde China cuando exista un servidor accesible.

# E02 Motor de flujo y Crear solicitud a Análisis (A1–A4)

## HU 04 Crear un pedido del flujo A

Descripción: Como admin, quiero crear una solicitud con sus archivos para iniciar el flujo A.

Criterios de aceptación:

Solo el admin crea solicitudes del flujo A.

El pedido recibe un número secuencial único que no se reutiliza.

El pedido conserva país, tipo y versión de flujo desde su creación.

El envío de Crear solicitud (A1) exige el archivo de solicitud y conduce a Codificación (A2).

Se registra quién creó y envió el pedido y cuándo.

Pendiente del cliente: formato DK-EC-AAAA-NNNN y reinicio de secuencia por país y año son propuestas.

## HU 05 Codificar y enviar a revisión

Descripción: Como responsable de Codificación, quiero subir los documentos codificados y enviarlos para que se revisen.

Criterios de aceptación:

Codificación (A2) permite al rol de Marketing enviar a Revisión (A3) con documentos codificados.

Se muestran observaciones, archivos y plazo de la etapa.

El plazo ordinario es de 24 horas bajo la regla laboral acordada.

Los permisos se validan en el servidor.

## HU 06 Aprobar o rechazar la revisión

Descripción: Como asistente de compras, quiero aprobar o rechazar la codificación para continuar o pedir una corrección.

Criterios de aceptación:

Aprobar Revisión (A3) conduce a Análisis (A4).

Rechazar Revisión (A3) sin observación falla; con observación conduce a Codificación (A2).

La observación queda disponible para quien debe corregir.

La reentrada reinicia el plazo ordinario de la etapa y conserva el historial anterior.

## HU 07 Resolver el análisis en China

Descripción: Como Compras China, quiero aprobar o devolver el pedido según el motivo para gestionar su corrección.

Criterios de aceptación:

Análisis (A4) tiene un plazo de tres días hábiles; aprobar conduce a Fabricación (A5).

Devolver por error exige observación y conduce a Codificación (A2), sin exigir la urgencia de producto nuevo.

Devolver por producto nuevo exige observación y urgencia de 4, 12 o 24 horas.

La urgencia cubre Codificación y Revisión hasta volver a Análisis (A4); no desaparece al primer avance.

Pendientes: horas de urgencia hábiles o corridas y comportamiento ante rechazo durante una urgencia.

## HU 08 Consultar un historial completo

Descripción: Como usuario autorizado, quiero consultar el historial del pedido para entender sus decisiones y devoluciones.

Criterios de aceptación:

Cada acción registra pedido, etapa, usuario, fecha y hora, acción y observación cuando corresponda.

Los adjuntos se relacionan con su etapa y evento.

Ninguna operación permite editar o borrar eventos; una corrección agrega un evento.

La acción y su evento se guardan de forma consistente, sin acciones sin historial.

## HU 09 Actuar o reasignar como admin

Descripción: Como admin, quiero actuar en una etapa o reasignarla para atender ausencias.

Criterios de aceptación:

El admin puede actuar en la etapa activa respetando los requisitos de la acción.

Una reasignación queda registrada y visible.

No se permite una transición inválida ni más de una etapa activa por pedido.

Dos acciones concurrentes no crean avances contradictorios.

Pendiente: si se permite reasignar a alguien de otro rol y qué permisos conserva el rol original.

## HU 32 Agregar observaciones en la etapa actual

Descripción: Como responsable de la etapa, quiero dejar observaciones con archivos opcionales para registrar aclaraciones sin cambiar de etapa.

Criterios de aceptación:

Se puede agregar una observación en la etapa actual sin ejecutar ninguna acción de avance.

El texto es obligatorio; los archivos ya subidos a la etapa se pueden adjuntar.

La observación queda en el historial con autor, rol, fecha y hora de Ecuador, y no se puede editar ni borrar.

Los permisos se validan en el servidor.

Pendiente: quién puede agregar observaciones. El contrato propone al usuario asignado, a quien tenga el rol responsable y al admin; la fuente no lo define. Origen: requisito 4.2 #7 y POST /pedidos/{id}/observaciones del contrato.

Tareas técnicas de E02: motor de dominio sin Spring/JPA/Google; definiciones versionadas y migraciones; API acorde con OpenAPI; pruebas de permisos, transiciones, concurrencia e historial; recorrido de punta a punta Crear solicitud a Análisis (A1–A4) incluyendo rechazo y urgencia. En paralelo con E03 usar adaptadores de prueba mientras se integra el servicio real.

# E03 Google Drive y Gmail

## HU 10 Subir archivos de una etapa

Descripción: Como usuario autorizado, quiero adjuntar archivos a una etapa para compartir su evidencia.

Criterios de aceptación:

Un archivo de hasta 100 MB se acepta; uno mayor se rechaza en el servidor.

La pantalla informa progreso y estado pendiente, copiado o fallido.

Un archivo copiado tiene referencia real en Drive y queda ligado a etapa y evento.

El navegador no llama directamente a Google ni recibe credenciales del servicio.

Se controla el nombre y la política de formatos; no se valida el contenido comercial del documento.

Pendientes: formatos admitidos, acceso directo a Drive y permisos precisos para adjuntar. La estructura mínima es país/pedido; año/etapa son una propuesta adicional.

## HU 11 Recuperar copias fallidas

Descripción: Como admin, quiero identificar y reintentar copias fallidas para evitar perder archivos.

Criterios de aceptación:

Un fallo temporal conserva el archivo y su relación con el pedido.

Se registran intentos y resultado; el manual propone tres reintentos con espera creciente.

El admin consulta las copias fallidas.

Los reintentos no generan archivos o eventos duplicados por la misma operación.

## HU 12 Recibir alertas de cambios de etapa

Descripción: Como admin, quiero recibir un correo por cada transición para conocer el avance del pedido.

Criterios de aceptación:

Cada transición válida genera una notificación al admin con pedido y cambio realizado.

Un fallo de correo no pierde la notificación ni invalida el avance registrado.

Los correos se envían desde el backend y se reintentan con registro de estado.

Los mensajes indican el destino real, incluidos los rechazos del flujo B.

Pendiente: si el responsable también recibe correo. Canal Gmail API o SMTP según la decisión técnica.

## HU 13 Consultar el registro de correos

Descripción: Como admin, quiero ver correos pendientes, enviados y fallidos para comprobar las alertas.

Criterios de aceptación:

Se muestran destinatario, pedido o evento asociado, estado e intentos.

Solo el admin consulta este registro.

No se muestran claves ni credenciales en errores o registros.

Tareas técnicas de E03: configurar Workspace con el cliente; puertos y adaptadores reales y falsos; cola durable; pruebas de fallos y recuperación; subida por partes con reanudación según manual; prueba real de 100 MB y recepción de correo; revisión de seguridad.

# E04 Etapas Fabricación a Fin (A5–A11)

## HU 14 Confirmar fabricación y embarque

Descripción: Como Compras China, quiero confirmar la fabricación y el embarque para continuar el pedido.

Criterios de aceptación:

Fabricación (A5) exige observaciones y check al terminar para pasar a Embarque (A6).

Embarque (A6) no se aprueba sin los documentos obligatorios Packing List / BL.

Embarque (A6) tiene un plazo de diez días hábiles y conduce a Aduana (A7) al confirmar el envío.

Las acciones quedan en el historial y generan sus notificaciones.

Pendientes: plazo de Fabricación y si Packing List / BL significa ambos documentos o alternativas; conservar la regla documental de las fuentes hasta aclararla.

## HU 15 Reportar llegada o demora en aduana

Descripción: Como Compras China, quiero confirmar la llegada o reportar una demora para actualizar la planificación.

Criterios de aceptación:

Confirmar llegada en Aduana (A7) conduce a Autorización de salida (A8).

Reportar demora exige observación y mantiene el pedido en Aduana (A7).

Se registra la nueva previsión de llegada y se desplazan las fechas posteriores.

El motivo de demora es visible en el pedido.

Pendientes: quién introduce o calcula la nueva fecha y tránsito de 45 días hábiles o corridos.

## HU 16 Autorizar salida y asignar bodega

Descripción: Como Logística, quiero autorizar la salida y seleccionar la bodega para registrar el destino.

Criterios de aceptación:

Autorización de salida (A8) conduce a Bodega (A9) y tiene un plazo de 24 horas laborales.

Bodega (A9) exige bodega elegida y documentos antes de pasar a Incidencias (A10).

Bodega (A9) tiene un plazo de 24 horas laborales.

La selección de bodega queda registrada sin eventos duplicados por cambios de formulario.

## HU 17 Mantener el catálogo de bodegas

Descripción: Como Logística, quiero mantener la lista de bodegas para seleccionar destinos válidos.

Criterios de aceptación:

La lista inicial contiene Quito, Guayaquil e Ibarra.

Anderson, mediante el rol autorizado, administra la lista.

Las bodegas inactivas no se ofrecen para nuevas asignaciones y se conserva la referencia histórica.

Los permisos se validan en la API.

Pendiente: si el admin también mantiene el catálogo; la inactivación es propuesta técnica del contrato/modelo.

## HU 18 Completar incidencias y finalizar automáticamente

Descripción: Como Logística, quiero adjuntar la documentación final y confirmar Incidencias para cerrar el pedido.

Criterios de aceptación:

Incidencias (A10) registra los documentos y su check lleva a Fin (A11) automáticamente.

Fin se muestra como completado y no ofrece acciones manuales.

El historial conserva el recorrido completo, incluidas devoluciones y demoras.

Pendientes: lista de documentos exigidos en Incidencias y su plazo.

Tareas técnicas de E04: configuración de etapas y validaciones; catálogo y migración; prueba crítica A1–Fin incluyendo BL, demora, bodega obligatoria y cierre automático.

# E05 Seguimiento y plazos

## HU 19 Consultar bandejas y línea de tiempo

Descripción: Como usuario, quiero ver mis pedidos y su línea horizontal de etapas para saber dónde actuar.

Criterios de aceptación:

El dashboard muestra pendientes del rol, etapa actual, responsable y plazo.

La línea identifica completadas, actual y pendientes con texto e iconos además de color.

El flujo A muestra once etapas y el B doce.

El admin puede consultar todos los pedidos y vencidos por etapa y responsable.

## HU 20 Buscar un pedido por número

Descripción: Como usuario autorizado, quiero buscar un pedido para consultar su avance y antecedentes.

Criterios de aceptación:

Buscar un número existente muestra flujo, etapa actual y resumen de etapas anteriores.

Un número inexistente muestra un resultado vacío comprensible.

La búsqueda respeta los permisos y no conserva una copia desactualizada del pedido.

## HU 21 Consultar el cronograma frente a una meta

Descripción: Como usuario, quiero ver fechas planificadas y reales para evaluar si se cumple la meta.

Criterios de aceptación:

Los cálculos usan la hora de Ecuador y la política laboral definida.

Una fecha en fin de semana se mueve al lunes, incluida la llegada.

Un retraso desplaza las fechas siguientes.

El total se compara con una meta configurable, sin prometer que el software por sí mismo reduce la duración.

Solo el admin cambia la meta de días; el cambio queda registrado con su autor.

Se verifica el caso del 09/10/2026 y duraciones 3, 8, 31, 12 y 45, distinguiendo cada intervalo.

Pendientes: meta definitiva, feriados y tipo de plazo del tránsito. Los ocho días hasta iniciar fabricación no se suman como parte de su duración de 31 días.

## HU 22 Recibir alertas por vencimiento

Descripción: Como admin, quiero recibir avisos de etapas vencidas para intervenir a tiempo.

Criterios de aceptación:

Una tarea identifica etapas activas cuyo plazo venció.

La alerta identifica pedido, etapa y responsable e incluye el motivo registrado; si no hay motivo, lo indica sin inventarlo.

El vencimiento y el motivo se consultan en el dashboard.

La política técnica evita repetir indefinidamente el mismo aviso sin control.

## HU 23 Ver cambios sin recargar

Descripción: Como usuario, quiero ver los checks de otros usuarios para trabajar con el estado vigente.

Criterios de aceptación:

Un avance realizado en una sesión se refleja en otra pantalla abierta.

Se actualizan detalle y bandejas afectadas sin conservar estados anteriores.

La actualización respeta los permisos.

Propuesta técnica: WebSocket/STOMP según el manual y ADR; validar la decisión antes de implementarla.

Tareas técnicas de E05: validar cronograma y calendario; medir dashboard admin con 500 pedidos frente al objetivo del manual de menos de dos segundos bajo condiciones documentadas; revisar índices/N+1; verificar accesibilidad WCAG 2.2 AA y comportamiento en teclado, zoom y pantallas pequeñas.

# E06 Flujo B

## HU 24 Proponer un pedido desde China

Descripción: Como Compras China, quiero crear y enviar una propuesta para iniciar el flujo B.

Criterios de aceptación:

David, mediante su rol, crea Crear propuesta (B1) con el producto propuesto adjunto.

Enviar lleva a Revisión de productos propuestos (B2), en la bandeja de revisión de productos propuestos.

El pedido tiene número único, historial y país Ecuador en la primera versión.

Pendiente: autorización adicional del admin para crear este flujo.

## HU 25 Revisar la propuesta y su codificación

Descripción: Como asistente de compras, quiero revisar la propuesta y después la codificación para validar ambas.

Criterios de aceptación:

Revisión de productos propuestos (B2) aprobar lleva a Codificación (B3) y rechazar con observación lleva a Crear propuesta (B1).

Codificación (B3) permite Codificación y envío a Revisión (B4), sin botones propios de Revisión.

Revisión (B4) aprobar lleva a Análisis (B5) y rechazar con observación lleva a Codificación (B3).

Textos de estado y correos describen correctamente la etapa de retorno.

## HU 26 Completar el flujo B con sus devoluciones

Descripción: Como equipo de compras y logística, quiero completar el pedido propuesto hasta Fin.

Criterios de aceptación:

Análisis (B5) devuelve por error a Codificación (B3) con observación.

Análisis (B5) devuelve por producto nuevo a Codificación (B3) con urgencia y observación; el plazo cubre hasta volver a Análisis (B5).

Fabricación a Fin (B6–B12) reproducen las reglas correspondientes de Fabricación a Fin (A5–A11).

Fin (B12) se completa automáticamente y el historial conserva todas las acciones.

Las pruebas críticas de A y B pasan juntas.

Tareas técnicas de E06: migración y configuración versionada del flujo B; prueba de rechazo, corrección, urgencia y Fin; registrar en ADR cualquier cambio necesario al motor; crear la skill de proyecto para agregar nuevos flujos.

# E07 Colombia y API de Claude

Estado de alcance: pendiente del cliente. Las historias siguientes son marcadores de planificación y no están listas para implementación. No inventar etapas colombianas ni seleccionar un caso de IA.

## HU 27 Trabajar con pedidos de Colombia

Descripción: Como usuario autorizado, quiero seleccionar el país y seguir el proceso aprobado para Colombia.

Condiciones antes de implementar: cliente define etapas, responsables, plazos, bodegas, permisos y selección de país; actualizar requerimientos y PRD.

Criterios de aceptación posteriores a esa definición:

Los pedidos recorren el flujo colombiano aprobado y se distinguen de los ecuatorianos.

Los permisos y consultas respetan el país y la política acordada.

Los flujos de Ecuador siguen pasando sus pruebas críticas.

La numeración colombiana se implementa con el formato que apruebe el cliente; DK-CO-AAAA-NNNN sigue siendo propuesta.

## HU 28 Utilizar asistencia de IA para el caso aprobado

Descripción: Como usuario autorizado, quiero asistencia de IA para el caso que defina el cliente.

Condiciones antes de implementar: definir usuario, utilidad, datos permitidos, consentimiento, límites y presupuesto.

Criterios de aceptación posteriores a esa definición:

La integración cumple el caso acordado y sus permisos.

La clave vive en el servidor; no se envían documentos sin aprobación del cliente.

Se registran usuario, fecha y consumo de tokens sin exponer secretos.

Las pruebas usan un adaptador falso; la validación funcional usa el real.

Se revisan instrucciones maliciosas en documentos, errores del servicio y límites de uso.

# E08 Producción y entrega

## HU 29 Acceder al sistema en producción

Descripción: Como usuario en Ecuador o China, quiero acceder por HTTPS para trabajar con pedidos reales.

Criterios de aceptación:

El cliente elige alojamiento y servicios tras revisar opciones y costos.

La versión desplegada usa HTTPS y configuración de producción.

David prueba el acceso desde China y los demás usuarios desde sus ubicaciones.

El frontend no necesita llamadas directas a Google para funcionar.

## HU 30 Recuperar el servicio y los datos

Descripción: Como operador, quiero respaldos y una guía de recuperación para atender fallos.

Criterios de aceptación:

Se programan respaldos diarios de PostgreSQL con 30 días de retención, según el manual.

Una restauración de prueba demuestra que los datos se recuperan.

Se documenta cómo regresar a una versión anterior y sus restricciones de migración.

Hay monitoreo y alertas de errores, correos fallidos y copias a Drive fallidas.

Pendientes de operación: servicio elegido, acceso del operador y objetivos de recuperación.

## HU 31 Validar la entrega con usuarios reales

Descripción: Como cliente, quiero probar los dos flujos y recibir manuales para aceptar la entrega.

Criterios de aceptación:

Existe un guion por rol con un pedido de cada flujo y resultados OK/problema.

Los seis usuarios prueban su parte; David lo hace desde China.

Los problemas encontrados se registran, corrigen y verifican.

Se entregan README, manual de usuario por rol y manual de operación.

Se completa la vigilancia inicial de 48 horas sin errores críticos, según el manual.

Tareas técnicas de E08: CI en PR con compilación, pruebas y dependencias; bloqueo de merge ante fallos; imágenes Docker de producción y secretos; auditoría de seguridad y accesibilidad; pruebas de rendimiento; release de develop hacia main con etiqueta y verificación del contenido; Colombia/IA permanecen pendientes si no se entregan.

# Registro de decisiones pendientes

Antes de convertir una propuesta en criterio obligatorio, resolverla en las fuentes de verdad. Principales pendientes:

Formato de numeración y secuencia por país/año.

Uno o varios roles por usuario; permisos de la asistente de China.

Meta, feriados, Fabricación, Incidencias y tránsito hábil/corrido.

Horas de urgencia y rechazo durante urgencia.

Nueva fecha de aduana introducida por usuario o calculada.

Formatos, permisos para adjuntar, acceso directo a Drive y documentos finales.

Alertas al responsable además del admin.

Admin creador de flujo B y administrador de bodegas; reasignaciones entre roles.

JWT, bloqueo, outbox y tiempo real: confirmar decisiones del equipo y diferencias con el manual.

Colombia, IA, alojamiento y servicios de producción.

Nombre visible Decokasa/Latinoamérica World, formatos transparentes del logo, colores y tipografía oficiales. Los recursos de marca ya fueron recibidos, pero los códigos extraídos de JPEG y la tipografía siguen siendo aproximación/propuesta.

# Comprobación antes del cierre de la fase 0

Esta planificación cubre el paso 0.12 para carga manual. La creación efectiva en Jira debe hacerse por el usuario; no se ha publicado ninguna épica ni historia. Mantener separada la revisión y el PR de cierre del paso 0.13. Validar este desglose contra el contrato y los documentos actuales antes de estimar y comenzar implementación.

Revisión del 12/10/2026: se agregaron la guía de carga en Jira, la HU 32 (observaciones por etapa, requisito 4.2 #7) y el criterio de la HU 21 sobre quién configura la meta; se unificó la referencia «HU 01».