Decokasa

Manual de desarrollo paso a paso

Codificación con Claude Code y pruebas con Codex

Richard  |  Actualizado el 13 de octubre de 2026

Cada fase de Decokasa contiene dos partes: A, codificación con Claude Code, y B, pruebas y verificación con Codex. Claude Code implementa el alcance; Richard coordina con Codex las pruebas de esa misma fase antes de cerrarla o avanzar a una fase dependiente.

# Forma de trabajo

1. En la parte A, Claude Code codifica sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas. En la parte B, Codex escribe o completa y ejecuta las pruebas, revisiones y mediciones de la fase. Conserva las suites existentes y evita duplicarlas.

2. La fuente de verdad es documentos/requerimientos.md. Sigue documentos/arquitectura.md, documentos/api/openapi.yaml, documentos/modelo-datos.md y los ADR aceptados. Mantén las propuestas y decisiones pendientes como tales.

3. Mantén React 19, Vite, TypeScript, Tailwind 4, shadcn/ui, TanStack Query, React Router, React Hook Form y Zod; backend con Spring Boot 4.1, Java 21, Gradle, PostgreSQL 17, JPA, Flyway y Docker.

4. Trabaja en una rama fase-N-nombre desde develop. Si ya existe una implementación, continúa desde ella. Usa un worktree separado si trabajas una pareja de fases en paralelo; acuerda los contratos y números de migración compartidos.

5. Los permisos y reglas se implementan en el servidor. El navegador no llama a Google ni guarda secretos. Código y documentación en español, salvo nombres técnicos convencionales.

6. Al terminar la parte A, entrega archivos, funciones, configuración y pendientes a Codex. Los defectos regresan a Claude Code para corrección y luego a Codex para comprobarlos. La fase se cierra cuando su parte B cumple los criterios y Richard valida el resultado.

# Orden de implementación

0 → 1 → 2 y 3 → 4 → 5 y 6 → 8

La fase 7 se incorpora cuando el cliente defina Colombia e IA; puede realizarse después de la entrega inicial de Ecuador. Las fases 2 y 3 dependen de 1; la fase 4 requiere 2 y 3; las fases 5 y 6 dependen de 4; la fase 8 reúne lo implementado para la entrega.

## Instrucción para iniciar una sesión

Skill: /ecc:resume-session

/ecc:resume-session

Estamos en la fase N, paso N.X del manual. Implementa únicamente ese alcance y respeta los requisitos aprobados. No escribas, ejecutes ni modifiques pruebas; las realizaré con Codex. Conserva el trabajo existente y entrega un resumen de implementación.

## Instrucción para iniciar la parte B en Codex

Estamos en la fase N, parte B del manual. Analiza lo implementado en esta rama, escribe o completa y ejecuta las pruebas indicadas, revisa seguridad y registra evidencias. No marques la fase completa si hay fallos o bloqueos. Devuelve los defectos con pasos de reproducción para corregirlos en Claude Code.

## Cierre de cada sesión

Skills: /ecc:update-docs, /ecc:update-codemaps, /ecc:save-session, /ecc:learn

/ecc:update-docs Actualiza la documentación del código implementado y sus pendientes.

/ecc:update-codemaps Actualiza el mapa del código y las dependencias de la implementación.

/ecc:save-session

/ecc:learn <patrón o decisión de implementación que conviene conservar>

# Fase 0 Preparación de la implementación

Rama: fase-0-preparacion

Prepara o actualiza los documentos que guían el código. Reutiliza los existentes; evita regenerarlos si ya reflejan las decisiones vigentes.

## Parte A Codificación con Claude Code

Paso 0.1 Requisitos y alcance

Skill: /ecc:prp-prd

/ecc:prp-prd Organiza el alcance de Ecuador, los flujos A y B, los responsables, documentos, plazos y acciones. Registra en requerimientos.md las decisiones confirmadas y las pendientes. Mantén Colombia e IA fuera de la primera versión.

Paso 0.2 Plan por fases

Skill: /ecc:prp-plan

/ecc:prp-plan .claude/PRPs/prds/decokasa.prd.md — Actualiza el PRD y el plan de la fase elegida. Indica funcionalidades, archivos, dependencias y entregables de código. No incluyas tareas de pruebas, auditorías, cobertura o ejecución de suites en este plan de codificación.

Paso 0.3 Arquitectura y persistencia

Skills: ecc:hexagonal-architecture, ecc:postgres-patterns, ecc:jpa-patterns

/ecc:hexagonal-architecture Mantén la separación de dominio, aplicación, puertos y adaptadores. Documenta usuarios, flujos, pedidos, historial, archivos, notificaciones, plazos y bodegas. Define tablas, restricciones, índices y migraciones sin datos personales.

Aplica también ecc:postgres-patterns, ecc:jpa-patterns al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 0.4 Contrato y diseño

Skills: ecc:contract-first, ecc:api-design, ecc:architecture-decision-records, /design-doc-mermaid, ecc:design-system, shadcn

/ecc:contract-first Actualiza OpenAPI, los ADR y los seis diagramas de contexto, contenedores, estados A, estados B, transición y datos. Conserva DESIGN.md como guía de tokens, tipografía y componentes. Los puertos y rutas deben coincidir con la implementación prevista.

Aplica también ecc:api-design, ecc:architecture-decision-records, /design-doc-mermaid, ecc:design-system, shadcn al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

/design-doc-mermaid Actualiza los seis diagramas de documentos/diagramas/ con la arquitectura, los flujos y el modelo de datos vigentes.

/ecc:architecture-decision-records Actualiza los ADR con las decisiones aprobadas y conserva las propuestas pendientes.

/ecc:design-system Actualiza documentos/diseno/DESIGN.md sobre shadcn/ui y Tailwind 4 con los tokens y componentes de Decokasa.

Paso 0.5 Memoria del proyecto

Skills: /init, /ecc:update-docs, /ecc:update-codemaps

/init Actualiza CLAUDE.md con stack vigente, estructura, estado implementado y pendientes. Indica que este manual separa codificación y pruebas: Richard realiza las pruebas con Codex. Conserva las reglas técnicas ajenas a esa separación.

Aplica también /ecc:update-docs, /ecc:update-codemaps al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

## Entrega de implementación

Documentos y plan disponibles, con alcance de código y decisiones pendientes identificados.

Skill opcional: /ecc:jira

/ecc:jira Actualiza las épicas e historias de implementación desde el PRD si el proyecto utiliza Jira; conserva las tareas de pruebas para Richard y Codex.

## Parte B Pruebas y verificación con Codex

Richard abre el trabajo con Codex sobre la misma rama y comparte el resumen de implementación. Las skills originales se conservan como referencias; si un comando /ecc no está disponible en Codex, usa la instrucción escrita y las herramientas o skills disponibles. No ejecutes estos comandos en Claude Code como parte de la codificación.

Paso 0.B1 Revisión de documentos y demo

Skills: /ecc:react-review, impeccable, /ecc:security-scan

Qué pedir a Codex: Analiza frontend/src/ frente a requerimientos.md. Clasifica componentes para reutilizar, reescribir o descartar y registra seguridad y calidad en auditoria-demo.md. Comprueba consistencia entre requisitos, PRD, ADR, OpenAPI, tablas y los seis diagramas. No conviertas propuestas pendientes en requisitos aprobados.

Paso 0.B2 Informe de preparación

Skills: /code-review, /ecc:quality-gate

Qué pedir a Codex: Entrega diferencias documentales, decisiones pendientes y referencias a archivos. En esta fase no hay funcionalidad nueva que probar: valida los documentos y el alcance de implementación. No marques aprobaciones del cliente sin evidencia.

Criterio para cerrar la fase

Documentos coherentes, decisiones pendientes identificadas y auditoría del demo registrada.

Codex guarda comandos, resultados, evidencias, hallazgos y bloqueos en documentos/pruebas/fase-0-informe.md. Devuelve defectos reproducibles a Claude Code para corregirlos y vuelve a comprobar los casos afectados. Richard valida el cierre; no se marca complete por terminar únicamente la parte A.

# Fase 1 Base y acceso

Rama: fase-1-base-acceso

Implementa la base del sistema, la autenticación real y las pantallas de acceso y administración. El backend de usuarios ya existe: completa lo pendiente sin reescribir las piezas terminadas.

## Parte A Codificación con Claude Code

## Plan de la fase

Skill: /ecc:prp-plan

/ecc:prp-plan .claude/PRPs/prds/decokasa.prd.md — Prepara o actualiza únicamente el plan de implementación de la fase 1. Conserva el código existente; no incluyas tareas de pruebas ni verificación.

Paso 1.1 Proyecto y configuración

Skills: ecc:vite-patterns, ecc:springboot-patterns, /ecc:gradle-build

/ecc:vite-patterns Mantén frontend/ y backend/. Retira dependencias y configuración de AI Studio sin uso. Configura alias, proxy /api al backend y VITE_API_URL. Usa Gradle Wrapper y Spring Boot 4.1 con Java 21. La salud se expone en /api/v1/salud; no agregues WebSocket en esta fase.

Aplica también ecc:springboot-patterns, /ecc:gradle-build al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 1.2 Base de datos y Docker

Skills: ecc:database-migrations, ecc:docker-patterns

/ecc:database-migrations Mantén V1 con pais, rol, rol_permiso, usuario, usuario_rol, usuario_pais y token_renovacion. Siembra países y siete roles; carga usuarios reales desde archivos locales ignorados por Git. Mantén Compose, Dockerfiles y variables en .env.example, sin valores reales.

Aplica también ecc:docker-patterns al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 1.3 Backend de sesión y usuarios

Skills: /ecc:prp-implement, ecc:springboot-security

/ecc:prp-implement .claude/PRPs/plans/<plan de la fase 1>.md — Implementa o conserva login por correo, usuario o teléfono, BCrypt, JWT de 15 minutos y renovación rotativa hasta ocho horas. Bloqueo de 15 minutos tras cinco fallos. Cookie HttpOnly, Secure y SameSite Strict; validación de Origin. Crea, consulta, edita, activa y desactiva usuarios; administra roles. Revalida los permisos en el servidor y respeta la versión del usuario en PATCH. Implementa solo este paso, sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas.

Aplica también ecc:springboot-security al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 1.4 Frontend conectado

Skills: ecc:react-patterns, shadcn, tanstack-query-best-practices

/ecc:react-patterns Monta React Router, TanStack Query y SesionProvider desde main.tsx. Implementa login, recuperación de sesión, cierre, renovación compartida entre solicitudes y pestañas, rutas protegidas y errores de API. Usa React Hook Form y Zod; ante conflicto de versión, recarga el usuario y permite retomar la edición.

Aplica también shadcn, tanstack-query-best-practices al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 1.5 Pantallas y retiro del demo

Skills: shadcn, tanstack-query-best-practices

Usa la skill shadcn. Implementa /login, /inicio, /usuarios y /roles. Dashboard vacío según los roles asignados, incluida la asistente de China con el alcance provisional documentado. Elimina autoingreso de admin, contraseña demo y cambio de identidad. Conserva pantallas de pedidos sin ruta hasta su fase. Aplica shadcn, tokens y CSP del frontend.

Aplica también tanstack-query-best-practices al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

## Entrega de implementación

Acceso real y administración conectados a la API, sin rutas de negocio simuladas. Documenta variables, endpoints y funciones pendientes.

## Parte B Pruebas y verificación con Codex

Richard abre el trabajo con Codex sobre la misma rama y comparte el resumen de implementación. Las skills originales se conservan como referencias; si un comando /ecc no está disponible en Codex, usa la instrucción escrita y las herramientas o skills disponibles. No ejecutes estos comandos en Claude Code como parte de la codificación.

Paso 1.B1 Pruebas de backend y persistencia

Skills: ecc:springboot-tdd, ecc:tdd-workflow

Qué pedir a Codex: Escribe o completa pruebas unitarias e integración con PostgreSQL Testcontainers: migración, login por los tres identificadores, contraseña incorrecta, cinco fallos y bloqueo de 15 minutos, JWT de 15 minutos, rotación hasta ocho horas, usuario sin roles y cuenta desactivada. Cubre autorización vigente, duplicados y versiones, carreras de login, renovación y desactivación; usa datos ficticios.

Paso 1.B2 Pruebas del frontend y recorrido real

Skills: /ecc:react-test, playwright-best-practices

Qué pedir a Codex: Completa Vitest, Testing Library y MSW para formularios, sesión, rutas y gestión de usuarios/roles. Agrega recorridos en navegador con API real: cookie HttpOnly y Secure en el origen configurado, recarga, cierre, expiración, varias pestañas, permisos con múltiples roles, conflicto de versión y ausencia de accesos demo. Comprueba dashboards de los seis usuarios ficticios.

Paso 1.B3 Seguridad y verificación

Skills: /security-review, ecc:springboot-verification, /ecc:verification-loop, /ecc:test-coverage

Qué pedir a Codex: Revisa permisos en cada endpoint, CORS, Origin, CSP y secretos. Desde frontend ejecuta npm run lint, npm run test y npm run build; desde backend ejecuta gradlew.bat check. Mide cobertura backend de al menos 80 %. Verifica los tres servicios Docker y acceso desde China cuando exista el entorno apropiado.

Criterio para cerrar la fase

Tipos, build y pruebas en verde; cobertura backend ≥ 80 %; seis perfiles con acceso correcto y revisión de seguridad sin hallazgos críticos ni altos.

Codex guarda comandos, resultados, evidencias, hallazgos y bloqueos en documentos/pruebas/fase-1-informe.md. Devuelve defectos reproducibles a Claude Code para corregirlos y vuelve a comprobar los casos afectados. Richard valida el cierre; no se marca complete por terminar únicamente la parte A.

# Fase 2 Motor de flujo y etapas A1 a A4

Rama: fase-2-motor-flujo

Implementa pedidos, estados, permisos e historial en el servidor. Puede desarrollarse en paralelo con la fase 3 cuando estén acordados los contratos de archivos y eventos.

## Parte A Codificación con Claude Code

## Plan de la fase

Skill: /ecc:prp-plan

/ecc:prp-plan .claude/PRPs/prds/decokasa.prd.md — Prepara o actualiza únicamente el plan de implementación de la fase 2. Conserva el código existente; no incluyas tareas de pruebas ni verificación.

Paso 2.1 Migraciones del motor

Skills: ecc:database-migrations, ecc:postgres-patterns

/ecc:database-migrations Crea la siguiente migración disponible con definiciones versionadas de flujo y etapa, transiciones, pedido y evento. Siembra el flujo A de Ecuador con once etapas. Genera un número único y no reutilizable; mantén DK-EC-AAAA-NNNN como formato provisional mientras no se apruebe.

Aplica también ecc:postgres-patterns al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 2.2 Reglas y transiciones

Skills: /ecc:prp-implement, ecc:hexagonal-architecture

/ecc:prp-implement .claude/PRPs/plans/<plan de la fase 2>.md — Implementa una sola etapa activa. A1 enviar pasa a A2; A3 rechazar exige observación y vuelve a A2. A4 devolver por error vuelve a A2; devolver por producto nuevo exige urgencia de 4, 12 o 24 horas y un vencimiento hasta regresar a A4. No confundas horas hábiles con corridas: conserva la decisión pendiente y el valor provisional documentado. Implementa solo este paso, sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas.

Aplica también ecc:hexagonal-architecture al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 2.3 Responsables e historial

Skills: ecc:hexagonal-architecture, ecc:jpa-patterns

/ecc:hexagonal-architecture Permite actuar al responsable o al admin y reasignar según el alcance aprobado. Cada acción escribe un evento con actor y hora del servidor. El historial es de solo inserción. Conserva país y flujo del pedido; las reentradas reinician el plazo normal de la etapa.

Aplica también ecc:jpa-patterns al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 2.4 API y transacciones

Skills: ecc:api-design, ecc:springboot-patterns

/ecc:api-design Implementa crear, listar, buscar y detallar pedidos y ejecutar acciones A1 a A4 según OpenAPI. Mantén el dominio sin Spring ni JPA; usa adaptadores y transacciones externas. Evita avances dobles y sobrescrituras concurrentes. Publica los eventos para las integraciones de fase 3.

Aplica también ecc:springboot-patterns al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 2.5 Pantallas conectadas

Skills: shadcn, tanstack-query-best-practices, impeccable

Usa la skill shadcn. Conecta creación, Codificación, Revisión y Análisis de China. Incluye rechazos, devoluciones por error, urgencias, adjuntos e historial. Obtén los datos desde la API y actualiza las consultas afectadas. Retira el motor de negocio en memoria de estos recorridos.

Aplica también tanstack-query-best-practices, impeccable al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

/impeccable polish los componentes implementados en este paso, conservando las reglas de DESIGN.md.

## Entrega de implementación

Motor, API y pantallas A1 a A4 implementados, con persistencia e historial del servidor.

## Parte B Pruebas y verificación con Codex

Richard abre el trabajo con Codex sobre la misma rama y comparte el resumen de implementación. Las skills originales se conservan como referencias; si un comando /ecc no está disponible en Codex, usa la instrucción escrita y las herramientas o skills disponibles. No ejecutes estos comandos en Claude Code como parte de la codificación.

Paso 2.B1 Motor y permisos

Skills: ecc:tdd-workflow, ecc:springboot-tdd

Qué pedir a Codex: Cubre dominio puro: número único y no reutilizable, A1→A2, A3 rechazo con observación→A2, A4 devolución por error→A2 y por producto nuevo con urgencia 4/12/24 horas hasta volver a A4. Cubre responsable/admin, reasignación aprobada, historial inmutable, plazos, reentrada y una sola etapa activa. Comprueba acciones simultáneas y rechazos sin cambios parciales.

Paso 2.B2 Persistencia y contrato

Skills: ecc:database-reviewer, ecc:api-design, /code-review

Qué pedir a Codex: Verifica migraciones, restricciones, concurrencia y endpoints contra OpenAPI con PostgreSQL real. Comprueba que la autorización del servidor impide actuar fuera de la etapa asignada y que cada acción registra actor y fecha. Registra hallazgos del núcleo y los adaptadores.

Paso 2.B3 Recorrido A1 a A4

Skills: ecc:e2e-testing, playwright-best-practices

Qué pedir a Codex: Configura Playwright con usuarios ficticios por rol. Recorre crear pedido, codificar, rechazar, corregir, aprobar, devolver con urgencia de cuatro horas y volver a Análisis. Comprueba los eventos esperados según las acciones ejecutadas, sin asumir una cantidad fija no definida en el contrato. Ejecuta regresión de acceso y entrega evidencia.

Criterio para cerrar la fase

Dominio, contrato, persistencia y recorrido A1 a A4 en verde; permisos e historial verificados y sin hallazgos altos de datos.

Codex guarda comandos, resultados, evidencias, hallazgos y bloqueos en documentos/pruebas/fase-2-informe.md. Devuelve defectos reproducibles a Claude Code para corregirlos y vuelve a comprobar los casos afectados. Richard valida el cierre; no se marca complete por terminar únicamente la parte A.

# Fase 3 Google Drive y Gmail

Rama: fase-3-drive-gmail

Implementa almacenamiento de archivos y correos desde el servidor, con cola persistente y recuperación ante fallos. Acuerda con la fase 2 los identificadores de pedido, etapa y evento.

## Parte A Codificación con Claude Code

## Plan de la fase

Skill: /ecc:prp-plan

/ecc:prp-plan .claude/PRPs/prds/decokasa.prd.md — Prepara o actualiza únicamente el plan de implementación de la fase 3. Conserva el código existente; no incluyas tareas de pruebas ni verificación.

Paso 3.1 Configuración de Google

Skill: ecc:api-connector-builder

/ecc:api-connector-builder Usa el proyecto Google Workspace del cliente, APIs habilitadas, unidad compartida y cuenta de servicio con los permisos aprobados. Mantén la clave fuera del repositorio y configura su ruta por entorno. El navegador accede al backend, no a Google.

Paso 3.2 Puertos y persistencia

Skills: ecc:hexagonal-architecture, ecc:api-connector-builder

/ecc:hexagonal-architecture Define puertos de archivos y notificaciones según arquitectura.md y adaptadores reales de Drive y Gmail. Crea migraciones para adjuntos, estado de copia, correos y outbox usando versiones disponibles. Guarda metadatos en PostgreSQL; no guardes archivos grandes como contenido de la base.

Aplica también ecc:api-connector-builder al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 3.3 Carga de archivos

Skills: /ecc:prp-implement, ecc:error-handling

/ecc:prp-implement .claude/PRPs/plans/<plan de la fase 3>.md — Implementa hasta 100 MB por archivo, control de tamaño, tipo y nombre, carga por partes y reanudación. Vincula cada archivo con pedido, etapa y evento. No interpretes ni valides el contenido comercial del documento. Usa la estructura de carpetas aprobada; año y etapa siguen sujetos a la decisión documentada. Implementa solo este paso, sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas.

Aplica también ecc:error-handling al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 3.4 Cola y recuperación

Skills: /ecc:prp-implement, ecc:error-handling

/ecc:prp-implement .claude/PRPs/plans/<plan de la fase 3>.md — Implementa estados pendiente, copiado y fallido, tres reintentos con espera creciente y registro de errores. Conserva los archivos pendientes en un almacenamiento duradero hasta copiarlos. Registra el enlace real de Drive y maneja entregas repetidas sin duplicar innecesariamente archivos o correos. Implementa solo este paso, sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas.

Aplica también ecc:error-handling al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 3.5 Correo y pantallas

Skills: shadcn, tanstack-query-best-practices

Usa la skill shadcn. Encola el aviso al admin por cada transición. Implementa envío y registro de destinatarios, resultado y reintentos. Agrega barra de progreso, lista por etapa y enlaces reales. La pantalla de correos enviados y fallidos es solo para admin. Elimina mensajes de éxito y enlaces inventados del demo.

Aplica también tanstack-query-best-practices al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

## Entrega de implementación

Subida, copias y correos implementados con estados persistentes y recuperación. Entrega configuración de Google y pendientes externos.

## Parte B Pruebas y verificación con Codex

Richard abre el trabajo con Codex sobre la misma rama y comparte el resumen de implementación. Las skills originales se conservan como referencias; si un comando /ecc no está disponible en Codex, usa la instrucción escrita y las herramientas o skills disponibles. No ejecutes estos comandos en Claude Code como parte de la codificación.

Paso 3.B1 Archivos y recuperación

Skills: ecc:tdd-workflow, ecc:springboot-tdd

Qué pedir a Codex: Escribe pruebas para archivos menores y de exactamente 100 MB y rechazo de mayores, tipos y nombres permitidos, asociación a pedido/etapa/evento, permisos y estados pendiente/copiado/fallido. Usa adaptadores falsos para fallos, tres reintentos, reinicio del proceso, reanudación e idempotencia; comprueba que los archivos pendientes no se pierden.

Paso 3.B2 Correo y pantalla

Skills: /ecc:react-test, playwright-best-practices

Qué pedir a Codex: Comprueba que cada transición encola el aviso correcto al admin, los errores quedan registrados y los reintentos no generan duplicados indebidos. Verifica progreso, enlaces reales y acceso de admin al registro. No envíes correos reales desde las suites automáticas; usa destinatarios y entornos de prueba.

Paso 3.B3 Integración Google y seguridad

Skills: /ecc:security-scan, /security-review, /ecc:verification-loop

Qué pedir a Codex: Revisa límites, rutas, secretos y que el navegador no llame a Google. Con el entorno de prueba autorizado por Richard, sube un archivo de 100 MB, verifica la carpeta y enlace en Drive y el correo recibido. Usa copias ficticias de documentos; separa estas comprobaciones reales de las suites que usan dobles.

Criterio para cerrar la fase

Archivo de 100 MB copiado al destino correcto; correo de prueba recibido; recuperación e idempotencia verificadas; revisión sin hallazgos críticos ni altos.

Codex guarda comandos, resultados, evidencias, hallazgos y bloqueos en documentos/pruebas/fase-3-informe.md. Devuelve defectos reproducibles a Claude Code para corregirlos y vuelve a comprobar los casos afectados. Richard valida el cierre; no se marca complete por terminar únicamente la parte A.

# Fase 4 Etapas A5 a A11

Rama: fase-4-etapas-a5-a11

Completa fabricación, embarque, aduana, salida, bodega, incidencias y Fin. Requiere el motor y los contratos de integración de las fases 2 y 3.

## Parte A Codificación con Claude Code

## Plan de la fase

Skill: /ecc:prp-plan

/ecc:prp-plan .claude/PRPs/prds/decokasa.prd.md — Prepara o actualiza únicamente el plan de implementación de la fase 4. Conserva el código existente; no incluyas tareas de pruebas ni verificación.

Paso 4.1 Datos de bodegas

Skill: ecc:database-migrations

/ecc:database-migrations Crea la siguiente migración disponible para bodegas y datos de llegada del pedido. Incluye Quito, Guayaquil e Ibarra y el mantenimiento de nombre, ciudad y estado activo. Respeta permisos de Logística y decisiones pendientes sobre administración.

Paso 4.2 Fabricación y embarque

Skill: /ecc:prp-implement

/ecc:prp-implement .claude/PRPs/plans/<plan de la fase 4>.md — Implementa A5 Fabricación y su avance a A6 por Compras China con observaciones. A6 exige el adjunto Packing List o BL según el requisito vigente y tiene diez días hábiles. No fijes como aprobado un plazo de fabricación que el cliente no haya definido. Implementa solo este paso, sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas.

Paso 4.3 Aduana y cronograma

Skill: /ecc:prp-implement

/ecc:prp-implement .claude/PRPs/plans/<plan de la fase 4>.md — Implementa A7 con llegada y avance a A8. Reportar demora exige observación y nueva fecha estimada; desplaza las fechas siguientes. Mantén autoría, motivo y fecha del evento en servidor. Implementa solo este paso, sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas.

Paso 4.4 Salida y bodega

Skill: /ecc:prp-implement

/ecc:prp-implement .claude/PRPs/plans/<plan de la fase 4>.md — Implementa A8 Autorización de salida con 24 horas hábiles y responsable Logística. A9 requiere elegir una bodega activa. Conecta el catálogo y registra la asignación una sola vez al confirmar la acción. Implementa solo este paso, sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas.

Paso 4.5 Incidencias y Fin

Skill: /ecc:prp-implement

/ecc:prp-implement .claude/PRPs/plans/<plan de la fase 4>.md — Implementa A10 para documentos de incidencias y check de cierre. A11 se marca automáticamente; no acepta acciones manuales. Los datos detallados de productos permanecen en los archivos, conforme al alcance aprobado. Implementa solo este paso, sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas.

Paso 4.6 Pantallas de responsables

Skills: shadcn, tanstack-query-best-practices, impeccable

Usa la skill shadcn. Conecta bandejas de Fabricación, Embarque y Aduana de Compras China y de Salida, Bodega e Incidencias de Logística. Reutiliza componentes del demo con datos reales. Extiende el motor solo cuando una regla lo requiera y registra decisiones de arquitectura.

Aplica también tanstack-query-best-practices, impeccable al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

/impeccable polish los componentes implementados en este paso, conservando las reglas de DESIGN.md.

## Entrega de implementación

Flujo A completo implementado, con adjuntos, bodega, demoras e historial.

## Parte B Pruebas y verificación con Codex

Richard abre el trabajo con Codex sobre la misma rama y comparte el resumen de implementación. Las skills originales se conservan como referencias; si un comando /ecc no está disponible en Codex, usa la instrucción escrita y las herramientas o skills disponibles. No ejecutes estos comandos en Claude Code como parte de la codificación.

Paso 4.B1 Reglas A5 a A11

Skills: ecc:tdd-workflow, ecc:springboot-tdd

Qué pedir a Codex: Cubre Fabricación→Embarque, rechazo sin el adjunto requerido, diez días hábiles en Embarque, demora aduanera con observación y nueva fecha, arrastre de fechas, Salida de 24 horas hábiles, bodega obligatoria y permisos del catálogo. Comprueba Incidencias→Fin automático y rechazo de acciones manuales sobre Fin.

Paso 4.B2 Flujo A completo

Skills: playwright-best-practices, ecc:e2e-testing

Qué pedir a Codex: Extiende Playwright desde A1 hasta Fin con BL, demora en aduana, llegada, salida, bodega Guayaquil e incidencias. Etiqueta @critico y comprueba historial, documentos, avisos y consultas actualizadas. Incluye acciones sin permisos, doble envío, lista vacía y cambios de etapa para detectar estado obsoleto.

Paso 4.B3 Revisión y regresión

Skills: /code-review, ecc:java-reviewer, /ecc:react-review, /ecc:verification-loop

Qué pedir a Codex: Revisa backend, frontend y datos; ejecuta las pruebas previas y el recorrido crítico. Devuelve defectos a Claude Code con pasos de reproducción. Después de las correcciones, vuelve a comprobar los casos afectados.

Criterio para cerrar la fase

Flujo A crítico de A1 a Fin en verde, validaciones de adjunto y bodega, demoras y Fin automático comprobados.

Codex guarda comandos, resultados, evidencias, hallazgos y bloqueos en documentos/pruebas/fase-4-informe.md. Devuelve defectos reproducibles a Claude Code para corregirlos y vuelve a comprobar los casos afectados. Richard valida el cierre; no se marca complete por terminar únicamente la parte A.

# Fase 5 Seguimiento plazos y línea de tiempo

Rama: fase-5-seguimiento

Implementa seguimiento por rol, cronograma y alertas de vencimiento. Puede desarrollarse en paralelo con el flujo B sobre los contratos compartidos del motor.

## Parte A Codificación con Claude Code

## Plan de la fase

Skill: /ecc:prp-plan

/ecc:prp-plan .claude/PRPs/prds/decokasa.prd.md — Prepara o actualiza únicamente el plan de implementación de la fase 5. Conserva el código existente; no incluyas tareas de pruebas ni verificación.

Paso 5.1 Calendario y cronograma

Skills: /ecc:prp-implement, ecc:springboot-patterns

/ecc:prp-implement .claude/PRPs/plans/<plan de la fase 5>.md — Implementa plazos con zona America/Guayaquil, fines de semana y arrastre de demoras. Mantén tipos de plazo hábil o corrido y meta configurable. La calculadora antigua usa días calendario: no copies sus fechas como resultado del nuevo cálculo hábil. Conserva pendientes tránsito, urgencias y feriados; usa las configuraciones provisionales documentadas. Implementa solo este paso, sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas.

Aplica también ecc:springboot-patterns al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 5.2 Detección de vencimientos

Skills: /ecc:prp-implement, ecc:springboot-patterns

/ecc:prp-implement .claude/PRPs/plans/<plan de la fase 5>.md — Implementa tarea programada para etapas vencidas, motivo visible y avisos al admin mediante outbox. Registra los avisos enviados para evitar repetir el mismo aviso en cada ejecución. Implementa solo este paso, sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas.

Aplica también ecc:springboot-patterns al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 5.3 Dashboards y búsqueda

Skills: ecc:dashboard-builder, shadcn, tanstack-query-best-practices

/ecc:dashboard-builder Conecta las bandejas por rol, pendientes, vencidos, responsable y etapa. El admin ve el conjunto autorizado. Agrega línea horizontal en cada pedido, búsqueda por número y cronograma frente a la meta. Sustituye TimelineCalculatorView y retira comandos /remind de Slack.

Aplica también shadcn, tanstack-query-best-practices al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 5.4 Actualización de pantallas

Skills: ecc:springboot-patterns, tanstack-query-best-practices

/ecc:springboot-patterns Implementa la actualización entre pantallas según la decisión tomada en ADR-0014. Si se aprueba STOMP, configura autenticación, permisos de suscripción y proxy; si se eligen consultas periódicas, usa ese transporte. Actualiza las consultas afectadas sin mezclar pedidos o países no autorizados.

Aplica también tanstack-query-best-practices al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 5.5 Consultas e interfaz

Skills: ecc:react-performance, performance-optimization, shadcn

/ecc:react-performance Implementa paginación, filtros e índices y evita consultas por cada fila. Mantén la meta de dashboard con 500 pedidos en menos de dos segundos como objetivo para la evaluación posterior. Usa etiquetas, foco visible, teclado, semántica de pestañas y estado con texto e iconos, además de color.

Aplica también performance-optimization, shadcn al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

## Entrega de implementación

Seguimiento, cálculo, alertas y actualización de pantalla implementados. Las mediciones de rendimiento y accesibilidad quedan para Codex.

## Parte B Pruebas y verificación con Codex

Richard abre el trabajo con Codex sobre la misma rama y comparte el resumen de implementación. Las skills originales se conservan como referencias; si un comando /ecc no está disponible en Codex, usa la instrucción escrita y las herramientas o skills disponibles. No ejecutes estos comandos en Claude Code como parte de la codificación.

Paso 5.B1 Calendario y alertas

Skills: ecc:tdd-workflow, ecc:springboot-tdd

Qué pedir a Codex: Prueba zona de Ecuador, fines de semana, arrastre de demoras, reentradas, meta configurable y calendario según decisiones aprobadas. Diferencia días hábiles de corridos; el ejemplo de la calculadora antigua no determina las fechas nuevas. Cubre vencimientos, motivo, avisos sin duplicados y límites temporales usando un reloj controlado.

Paso 5.B2 Tiempo real y rendimiento

Skills: playwright-best-practices, ecc:benchmark, web-perf, performance-optimization, ecc:react-performance

Qué pedir a Codex: Verifica en dos sesiones que un check actualiza las vistas y no expone datos de otro rol o país. Con 500 pedidos ficticios, mide dashboard y búsqueda en un entorno y conexión documentados; distingue caché fría y caliente y comprueba la meta de menos de dos segundos. Mide consultas, N+1 y Core Web Vitals.

Paso 5.B3 Accesibilidad y regresión

Skills: ecc:accessibility, playwright-best-practices, /ecc:verification-loop

Qué pedir a Codex: Evalúa WCAG 2.2 AA en dashboard, línea de tiempo y panel de etapa: teclado, etiquetas, foco, contraste, estado por texto e iconos y avisos. Usa axe-core más revisión manual. Ejecuta regresión del flujo A y registra métricas y hallazgos.

Criterio para cerrar la fase

Cronograma aprobado, alertas y actualización entre vistas comprobados; métricas de 500 pedidos y accesibilidad AA documentadas y conformes.

Codex guarda comandos, resultados, evidencias, hallazgos y bloqueos en documentos/pruebas/fase-5-informe.md. Devuelve defectos reproducibles a Claude Code para corregirlos y vuelve a comprobar los casos afectados. Richard valida el cierre; no se marca complete por terminar únicamente la parte A.

# Fase 6 Flujo B pedido de China

Rama: fase-6-flujo-b

Implementa las doce etapas del flujo B reutilizando el motor. Puede desarrollarse en paralelo con la fase 5 sin cambiar los contratos compartidos sin coordinación.

## Parte A Codificación con Claude Code

## Plan de la fase

Skill: /ecc:prp-plan

/ecc:prp-plan .claude/PRPs/prds/decokasa.prd.md — Prepara o actualiza únicamente el plan de implementación de la fase 6. Conserva el código existente; no incluyas tareas de pruebas ni verificación.

Paso 6.1 Definición del flujo

Skill: ecc:database-migrations

/ecc:database-migrations Crea la siguiente migración disponible para flujo B de Ecuador versión 1, sus doce etapas y transiciones. Conserva las definiciones que utilizan los pedidos en curso.

Paso 6.2 Creación y propuesta

Skill: /ecc:prp-implement

/ecc:prp-implement .claude/PRPs/plans/<plan de la fase 6>.md — Permite crear propuestas a Compras China, según el requisito confirmado. No agregues creación por admin mientras siga pendiente esa aprobación. Implementa B1 y B2; en B2, el rechazo de Revisión devuelve a B1 con observación. Implementa solo este paso, sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas.

Paso 6.3 Codificación y devoluciones

Skill: /ecc:prp-implement

/ecc:prp-implement .claude/PRPs/plans/<plan de la fase 6>.md — Implementa B3 Codificación, B4 Revisión y B5 Análisis. B4 rechaza a B3. B5 devuelve por error a B3, nunca a B2; si devuelve por producto nuevo, exige urgencia y vencimiento hasta regresar a B5. Implementa solo este paso, sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas.

Paso 6.4 Etapas compartidas

Skill: /ecc:prp-implement

/ecc:prp-implement .claude/PRPs/plans/<plan de la fase 6>.md — Reutiliza las reglas de A5 a A11 en B6 a B12: fabricación, embarque, aduana, salida, bodega, incidencias y Fin automático. Conserva archivos, alertas e historial del pedido sin duplicar la lógica del motor. Implementa solo este paso, sin escribir, ejecutar ni modificar pruebas.

Paso 6.5 Pantallas y guía reutilizable

Skills: shadcn, impeccable, ecc:skill-create

Usa la skill shadcn. Agrega Crear pedido propuesto a Compras China y Productos propuestos a Revisión. Muestra doce etapas para B y once para A. Documenta cómo incorporar otro flujo: migración, transiciones, permisos, reglas y pantallas. Registra cualquier ampliación necesaria del motor.

Aplica también impeccable, ecc:skill-create al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

/impeccable polish los componentes implementados en este paso, conservando las reglas de DESIGN.md.

/ecc:skill-create Crea la skill agregar-flujo-decokasa con migraciones, transiciones, permisos y pantallas. Conserva la separación de codificación y pruebas con Codex.

## Entrega de implementación

Flujo B y sus pantallas implementados sobre el mismo motor que A, con guía para nuevos flujos.

## Parte B Pruebas y verificación con Codex

Richard abre el trabajo con Codex sobre la misma rama y comparte el resumen de implementación. Las skills originales se conservan como referencias; si un comando /ecc no está disponible en Codex, usa la instrucción escrita y las herramientas o skills disponibles. No ejecutes estos comandos en Claude Code como parte de la codificación.

Paso 6.B1 Reglas del flujo B

Skills: ecc:tdd-workflow, ecc:springboot-tdd

Qué pedir a Codex: Cubre creación solo por Compras China mientras el permiso admin siga pendiente; B2 rechazo→B1, B4 rechazo→B3, B5 devolución por error→B3 y por producto nuevo con urgencia hasta B5. Verifica doce etapas, reglas B6 a B12 compartidas y Fin automático. Ejecuta regresión del motor y del flujo A.

Paso 6.B2 Recorrido crítico A y B

Skills: playwright-best-practices, ecc:e2e-testing

Qué pedir a Codex: Escribe @critico para B: propuesta, rechazo, corrección, aprobación, codificación, revisión, devolución con urgencia de doce horas y cierre hasta Fin. Ejecuta juntos los recorridos críticos A y B con usuarios ficticios. Comprueba historial, adjuntos, avisos y aislamiento de pedidos.

Paso 6.B3 Revisión y guía de flujos

Skills: /code-review, ecc:database-reviewer, /ecc:verification-loop, /ecc:learn-eval

Qué pedir a Codex: Revisa configuración versionada y cualquier cambio del motor con su ADR. Comprueba que agregar-flujo-decokasa refleja el código entregado e indica el traspaso a Codex para pruebas. Registra resultado conjunto de A y B y pendientes.

Criterio para cerrar la fase

Recorridos críticos A y B en verde juntos; doce etapas de B correctas y guía de nuevos flujos vigente.

Codex guarda comandos, resultados, evidencias, hallazgos y bloqueos en documentos/pruebas/fase-6-informe.md. Devuelve defectos reproducibles a Claude Code para corregirlos y vuelve a comprobar los casos afectados. Richard valida el cierre; no se marca complete por terminar únicamente la parte A.

# Fase 7 Colombia y API de Claude

Rama: fase-7-colombia-ia

Esta fase espera la definición del cliente y puede incorporarse después de la primera entrega de Ecuador. No implementes procesos o usos de IA aún no aprobados.

## Parte A Codificación con Claude Code

## Plan de la fase

Skill: /ecc:prp-plan

/ecc:prp-plan .claude/PRPs/prds/decokasa.prd.md — Prepara o actualiza únicamente el plan de implementación de la fase 7. Conserva el código existente; no incluyas tareas de pruebas ni verificación.

Paso 7.1 Definiciones aprobadas

Skills: /ecc:prp-prd, /ecc:prp-plan

/ecc:prp-prd Incorpora en requerimientos.md el proceso colombiano, responsables, plazos, bodegas, selección de país y caso de uso concreto de IA. Actualiza PRD, contrato, datos y ADR antes de extender el código.

Aplica también /ecc:prp-plan al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 7.2 Datos y permisos de Colombia

Skill: /agregar-flujo-decokasa

/agregar-flujo-decokasa Agrega país habilitado, bodegas, calendario y definiciones de flujo aprobadas. Mantén la numeración por país; DK-CO-AAAA-NNNN continúa sujeto al formato aprobado. Implementa acceso según los países asignados al usuario.

Paso 7.3 Pantallas por país

Skills: /agregar-flujo-decokasa, shadcn

/agregar-flujo-decokasa Agrega selector de país para los usuarios autorizados y conecta bandejas, pedidos, rastreo y cronograma. Reutiliza el motor y las pantallas; evita mostrar o permitir acciones sobre datos de otro país sin autorización.

Aplica también shadcn al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 7.4 Integración de IA

Skills: claude-api, ecc:hexagonal-architecture

Usa la skill claude-api. Implementa el caso de uso aprobado mediante puerto AsistenteIA y adaptador del backend. Configura modelo y clave solo en servidor. No envíes documentos del cliente sin su aprobación. Registra actor, fecha y consumo sin registrar secretos.

Aplica también ecc:hexagonal-architecture al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 7.5 Controles y entrega

Skills: claude-api, ecc:hexagonal-architecture

Usa la skill claude-api. Implementa límites de uso y costos, permisos por usuario, manejo de errores y protección frente a instrucciones contenidas en documentos u observaciones. Documenta datos enviados, configuración y decisiones. Conserva el funcionamiento de los flujos de Ecuador.

Aplica también ecc:hexagonal-architecture al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

## Entrega de implementación

Funcionalidades aprobadas de Colombia e IA implementadas y documentadas. Si falta la definición del cliente, conserva la fase pendiente.

## Parte B Pruebas y verificación con Codex

Richard abre el trabajo con Codex sobre la misma rama y comparte el resumen de implementación. Las skills originales se conservan como referencias; si un comando /ecc no está disponible en Codex, usa la instrucción escrita y las herramientas o skills disponibles. No ejecutes estos comandos en Claude Code como parte de la codificación.

Paso 7.B1 Colombia y aislamiento

Skills: ecc:springboot-tdd, playwright-best-practices, /agregar-flujo-decokasa

Qué pedir a Codex: Prueba el proceso colombiano aprobado, número por país, selector, acceso según países asignados y recorrido hasta Fin. Rechaza consulta o modificación de otro país sin permiso. Ejecuta regresión completa de Ecuador. Si la fase no se implementó por falta de definición, regístrala pendiente sin aprobarla.

Paso 7.B2 IA con dobles y seguridad

Skills: claude-api, /ecc:security-scan, /security-review

Qué pedir a Codex: Usa un adaptador falso para probar respuesta, errores, timeout, límites de consumo y permisos. Revisa inyección de instrucciones, datos enviados y secretos. Solo realiza una llamada real con datos autorizados por Richard; documenta modelo, uso y costo sin registrar claves ni documentos sensibles.

Paso 7.B3 Cierre de validación

Skills: /code-review, /ecc:verification-loop

Qué pedir a Codex: Comprueba requisitos aprobados, comportamiento de IA, flujos A y B de Ecuador y los flujos colombianos. Entrega evidencia y hallazgos. No cierres la fase si falta aprobación del caso de uso o se detectan fallos críticos o altos.

Criterio para cerrar la fase

Colombia e IA aprobados y comprobados, regresión de Ecuador en verde y revisión de IA sin hallazgos altos; de otro modo la fase sigue pendiente.

Codex guarda comandos, resultados, evidencias, hallazgos y bloqueos en documentos/pruebas/fase-7-informe.md. Devuelve defectos reproducibles a Claude Code para corregirlos y vuelve a comprobar los casos afectados. Richard valida el cierre; no se marca complete por terminar únicamente la parte A.

# Fase 8 Configuración de producción y entrega

Rama: fase-8-produccion

Prepara el código y la configuración para operar la versión de Ecuador. Richard realizará con Codex las pruebas, auditorías y aceptación antes de autorizar la publicación.

## Parte A Codificación con Claude Code

## Plan de la fase

Skill: /ecc:prp-plan

/ecc:prp-plan .claude/PRPs/prds/decokasa.prd.md — Prepara o actualiza únicamente el plan de implementación de la fase 8. Conserva el código existente; no incluyas tareas de pruebas ni verificación.

Paso 8.1 Configuración del alojamiento

Skill: ecc:deployment-patterns

/ecc:deployment-patterns Documenta y aplica la opción elegida por el cliente: servidor, dominio, HTTPS, correo, monitoreo y backups. Configura por entorno los orígenes permitidos, secretos y credenciales; el navegador no depende de Google para autenticarse.

Paso 8.2 Imágenes y servicios

Skill: ecc:docker-patterns

/ecc:docker-patterns Reutiliza los Dockerfiles multietapa existentes. Crea docker-compose.prod.yml con límites de memoria, health checks, volúmenes persistentes y usuarios sin privilegios. Sirve el frontend con nginx y envía /api al backend; aplica TLS, cabeceras y CSP.

Paso 8.3 Automatización de compilación

Skill: ecc:github-ops

/ecc:github-ops Configura construcción de backend y frontend y generación de imágenes. La creación y ejecución de pruebas del workflow corresponde a la parte B con Codex. Conserva los workflows y suites existentes; Richard coordinará su uso y los controles de integración con Codex.

Paso 8.4 Respaldos y operación

Skill: ecc:deployment-patterns

/ecc:deployment-patterns Implementa respaldo diario de PostgreSQL con retención de 30 días, almacenamiento de archivos pendientes, monitorización de errores y alertas. Documenta restauración y retorno a la versión anterior; la ejecución de las comprobaciones queda a cargo de Richard con Codex.

Paso 8.5 Documentación y traspaso

Skills: /ecc:update-docs, /ecc:update-codemaps

/ecc:update-docs Actualiza README y manuales de usuario y operación. Describe configuración, migraciones, alta de usuarios, integración Google, backups y rollback. Entrega el resumen de código y pendientes para que Codex realice las pruebas y Richard coordine aceptación con los seis usuarios, incluido acceso desde China.

Aplica también /ecc:update-codemaps al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

Paso 8.6 Cierre de implementación

Skills: /simplify, /ecc:learn-eval, /ecc:evolve, /ecc:prp-commit, /ecc:prp-pr

/simplify Entrega la rama y el PR preparados para revisión. No despliegues ni marques fases complete por terminar el código: espera la validación y autorización de Richard. Mantén la fase 7 pendiente si no se implementó; solo las fases realmente entregadas pueden cerrarse.

Aplica también /ecc:learn-eval, /ecc:evolve, /ecc:prp-commit, /ecc:prp-pr al alcance de este paso, sin tareas de pruebas ni verificación.

## Entrega de implementación

Código, imágenes, configuración y documentación listos para la validación con Codex y posterior entrega autorizada.

/ecc:prp-commit Prepara el commit con la implementación y la documentación, sin incluir secretos ni ejecutar pruebas.

/ecc:prp-pr Prepara el pull request hacia develop con el alcance implementado y el traspaso a Richard para las pruebas con Codex. No marques la fase validada.

## Parte B Pruebas y verificación con Codex

Richard abre el trabajo con Codex sobre la misma rama y comparte el resumen de implementación. Las skills originales se conservan como referencias; si un comando /ecc no está disponible en Codex, usa la instrucción escrita y las herramientas o skills disponibles. No ejecutes estos comandos en Claude Code como parte de la codificación.

Paso 8.B1 CI y auditoría de entrega

Skills: ecc:github-ops, /ecc:production-audit, /security-review, /ecc:security-scan, /ecc:quality-gate

Qué pedir a Codex: Completa los workflows para tipos, compilación, pruebas unitarias, integración, Playwright @critico y análisis de dependencias. Revisa permisos por endpoint, archivos, secretos, HTTPS y cabeceras. Comprueba que el merge está protegido. No publiques por el solo éxito del build; documenta fallos críticos o altos y su resolución.

Paso 8.B2 Operación rendimiento y accesibilidad

Skills: ecc:deployment-patterns, web-perf, ecc:accessibility, playwright-best-practices

Qué pedir a Codex: En el entorno autorizado, comprueba imágenes y servicios, TLS, monitoreo, backups de 30 días y restauración en una base separada. Comprueba rollback sin modificar producción sin autorización. Mide rendimiento y accesibilidad en el sitio desplegado; verifica cookies, integraciones y acceso desde China.

Paso 8.B3 Aceptación y seguimiento

Skills: ecc:browser-qa, ecc:canary-watch, /ecc:verification-loop

Qué pedir a Codex: Prepara documentos/prueba-aceptacion.md para Mirian Franco, Andrea Quishpe, Marcela Puga, David Túlcan, Anderson Enriquez y Andrea Collaguazo. Richard coordina la ejecución humana, firmas y autorización de entrega. Documenta la vigilancia de las primeras 48 horas y sus resultados; no afirmes aceptación ni monitoreo completados sin evidencia.

Criterio para cerrar la fase

CI en verde, auditoría sin críticos ni altos, operación y restauración comprobadas, aceptación de los seis usuarios y 48 horas de seguimiento documentadas. Cerrar solo fases validadas.

Codex guarda comandos, resultados, evidencias, hallazgos y bloqueos en documentos/pruebas/fase-8-informe.md. Devuelve defectos reproducibles a Claude Code para corregirlos y vuelve a comprobar los casos afectados. Richard valida el cierre; no se marca complete por terminar únicamente la parte A.