Latinoamérica

Objetivo

Establecer un procedimiento claro, ordenado y verificable para la solicitud, revisión, corrección, aprobación e inicio de fabricación de mercadería solicitada por DECOKASA S.A.S. definiendo las responsabilidades de cada persona involucrada y los tiempos máximos para cada actividad.

Responsables

David Tulcan (Compras China)

Marcela Catucumba (Asistente de compras)

Mirian Franco (Admin) control de todo el sistema

Andrea Collaguazo (Asistente de compras en china)

Andrea Quishpe (Marketing)

Anderzon Enriquez (Logistica)

Nota: Mirian podrá agregar usuarios, y roles.

El sistema cada usuario podrá logearse con su correo o usuario o número de teléfono y una contraseña y el panel mostrar el dashboard correspondiente a cada rol.

El sistema esta pensado para dos países Ecuador y Colombia y al momento de logearse la admin pueda elegir el país por que vendrían a ser procesos distintos, pero primero el sistema lo implementaremos en ecuador.

El sistema tiene que estar conectado al API de CLAUDE

Cada vez que se busque el pedido me tiene que mostrar flujo y marcado en el estado que se encuentra actualmente, un resumen hasta la etapa de lo que ha estado pasando anterior mente con el pedido y lo que ha sucedido en cada estado.

El sistema esta constituido por 10 etapas

Etapa 1 (Crear solicitud de pedido)

Etapa 2 (Codificación)

Etapa 3 (Revisión y aprobación)

Etapa 4 (Análisis y gestión)

Etapa 5 (Fabricación)

Etapa 6 (Embarque)

Etapa 7 (ADUANA Ecuador o ADUANA Colombia)

Etapa 8 (Autorización de salida)

Etapa 9 (Bodega)

Etapa 10 (Incidencias)

Etapa 11 (Fin)

El sistema estará conectado a Google Drive ahí se almacenarán los documentos subidos por el sistema.

Y con cada etapa el sistema alertara a cada responsable de cada etapa notificaciones al Gmail.

En cada etapa esta un check, para subir archivos, cuadro para poner obsercaciones.

David Tulcan en china, y el resto del personal en ecudor.

Desglose sistema y sus funciones

Etapa 1 (Crear solicitud de pedido)

Mirian Franco: crear la solicitud de pedido con el formato establecido para este proceso y sube el documento en su etapa correspondiente.

Se generara numero de pedido de manera secuencial.

Nota: subir el formato y plantilla de solicitud de pedido.

Persona extra con rol admin puedes crear solicitud de pedido.

El sistema creará un numero de pedido que será rastreado.

Aquí elegirá si es un producto nuevo solicitado por Ecuador. O un producto existente.

Etapa 2 (Codificación)

Andrea Quishpe está en esta etapa, se encarga de codificar los productos. Ella mira la solicitud del pedido creado por Mirian Franco.

Cantidades y etiquetas correctas de los productos.

Los modelos, medidas, colores y demás especificaciones requeridas se encuentren correctamente detallados.

No existan campos vacíos que puedan generar interpretaciones o errores posteriores. “esto es dentro del documento.”

Ella sube los documentos correspondientes.

Etapa 3 (Revisión y aprobación)

Marcela Catucuamba esta en esta etapa el puede ver los documentos subidos por Andrea, el se encarga de revisar esos documentos, y aprobado o desaprobado. “El check puede ser con emojis de visto o una equis” y un casillero donde pone observaciones, y el documento regresa para volver analizarlo y cumplir con las observaciones en esta etapa

En el caso que se desapruebe el documento regresa a la etapa 2 (Codificación)

Etapa 4 (Análisis y gestión)

David Túlcan recibe los documentos aprobados, los lee analiza tiene 3 días. En caso de que exista errores china el podrá devolver esos documentos y regresara a la Etapa 2 (Codificación) anterior para que corrijan o modifiquen.

También existe el caso que china propone nuevos productos, pero estos productos no están en los documentos y no están codificados de igual manera revolverá a la etapa 2 (Codificación) pero existirá un apartado donde si es producto nuevo que propone tendrá tres elecciones urgentes (4h para que revisen el documento en la etapa dos), prioritario (12h), Normal (24h) para que desde la etapa 2 (Codificación)dos agilicen el proceso con esos nuevos productos.

En cada devolución existirá un apartado para dar sus observaciones del por que se devuelve o subir archivos extra.

Una vez aprobados los documentos por parte de David Túlcan dará un (check aprobado)

Etapa 5 (Fabricación)

David Túlcan

Etapa 6 (Embarque)

David Túlcan tienes 10 días para buscar navieras y embarques para mandar la mercadería solicitada se encarga del Packg List/BL en esta etapa puede subir todos los archivos con observaciones. Una vez cerrado todo este proceso y se envió la mercadería realizara un (check aprobado).

Etapa 7 (ADUANA Ecuador o ADUANA Colombia)

Cuando la mercadería llego a la ADUNA David Túlcan Dara un (check aprobado), en caso de que la mercadería se demore subirá una observación para un recalculo del tiempo de llegada.

Etapa 8 (Autorización de salida)

En esta etapa pasa a Anderson Enriquez Autoriza la salida de ADUANA con (check aprobado),

Etapa 9 (Bodega)

En esta etapa pasa a Anderson Enriquez aquí podrá elegir la bodega donde se enviará la mercadería (Quito, Guayaquil, Ibarra, …… , n bodegas)

Dara un (check aprobado), y subirá observaciones y documentos.

Etapa 10 (Incidencias)

¿Quién sube todos los documentos?

Aquí se sube todos los archivos y se da un (check aprobado)

Etapa 11 (Fin)

Flujo Producto nuevo

Etapa 1 (Crear solicitud de pedido)

David Túlcan crear la solicitud de pedido con el formato establecido para este proceso y sube el documento en su etapa correspondiente y el producto nuevo que está proponiendo.

Etapa 2 (Revisión – Productos propuestos)

Marcela Catucuamba revisa el documento y si no hay inconvenientes da un (check aprobado)

Caso contrario regresa a la etapa 1 con su respectiva observación.

Etapa 3 (Codificación)

Andrea Quishpe está en esta etapa, se encarga de codificar los productos. Ella mira la solicitud del pedido creado por David Túlcan.

Cantidades y etiquetas correctas de los productos.

Los modelos, medidas, colores y demás especificaciones requeridas se encuentren correctamente detallados.

No existan campos vacíos que puedan generar interpretaciones o errores posteriores. “esto es dentro del documento.”

Etapa 4 (Revisión y aprobación)

Marcela Catucuamba está en esta etapa el puede ver los documentos subidos por Andrea, el se encarga de revisar esos documentos, y aprobado o desaprobado. (check aprobado) y un casillero donde pone observaciones, y el documento regresa para volver analizarlo y cumplir con las observaciones en esta etapa

En el caso que se desapruebe el documento regresa a la etapa 3 (Codificación)

Etapa 5 (Análisis y gestión)

David Túlcan recibe los documentos aprobados, los lee analiza tiene 3 días. En caso de que exista errores china el podrá devolver esos documentos y regresara a la Etapa 2 (Codificación) anterior para que corrijan o modifiquen.

También existe el caso que china propone nuevos productos, pero estos productos no están en los documentos y no están codificados de igual manera revolverá a la etapa 3 (Codificación) pero existirá un apartado donde si es producto nuevo que propone tendrá tres elecciones urgentes (4h para que revisen el documento en la etapa dos), prioritario (12h), Normal (24h) para que desde la etapa 3 (Codificación)dos agilicen el proceso con esos nuevos productos.

Etapa 6 (Fabricación)

David Túlcan

Etapa 7 (Embarque)

David Túlcan tienes 10 días para buscar navieras y embarques para mandar la mercadería solicitada se encarga del Packg List/BL en esta etapa puede subir todos los archivos con observaciones. Una vez cerrado todo este proceso y se envió la mercadería realizara un (check aprobado).

Etapa 8 (ADUANA Ecuador o ADUANA Colombia)

Cuando la mercadería llego a la ADUNA David Túlcan Dara un (check aprobado), en caso de que la mercadería se demore subirá una observación para un recalculo del tiempo de llegada.

Etapa 9 (Autorización de salida)

En esta etapa pasa a Anderson Enriquez Autoriza la salida de ADUANA con (check aprobado),

Etapa 10 (Bodega)

En esta etapa pasa a Anderson Enriquez aquí podrá elegir la bodega donde se enviará la mercadería (Quito, Guayaquil, Ibarra, …… , n bodegas)

Dara un (check aprobado), y subirá observaciones y documentos.

Etapa 11 (Incidencias)

¿Quién sube todos los documentos?

Aquí se sube todos los archivos y se da un (check aprobado)

Etapa 12 (Fin)

Stack principal

| Capa | Recomendado | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript + Vite | Se reutiliza la demo de AI Studio |
| Estilos y componentes | Tailwind CSS 4 + shadcn/ui + lucide-react | Componentes accesibles (tablas, modales, formularios) con los colores de la marca |
| Estado y datos en frontend | TanStack Query + React Router + React Hook Form + Zod | Caché de la API, rutas protegidas y validación de formularios |
| Backend | Spring Boot 3.x con Java 21 LTS | Robusto para reglas de negocio, seguridad y tareas programadas |
| Acceso a datos | Spring Data JPA (Hibernate) + Flyway | Migraciones versionadas del esquema |
| Base de datos | PostgreSQL 16 o 17 (en Docker) | Relacional, transaccional, ideal para auditoría |
| Seguridad | Spring Security + JWT + BCrypt | Login propio con roles, sin depender de Google |
| Tiempo real | WebSocket (STOMP) de Spring | Los checks se ven al instante en todas las pantallas |
| Archivos | Para almacenar archivos en Google drive | Archivos de hasta 100 MB fuera de la base de datos |
| Google Drive | Google Drive API desde el servidor (cuenta de servicio) | Copia en segundo plano; China nunca toca Google |
| Documentación de API | springdoc-openapi (Swagger UI) | Contrato de la API siempre actualizado |
| Contenedores | Docker + Docker Compose | Mismo entorno en desarrollo, pruebas y producción |

Herramientas de trabajo

| Para qué | Herramienta | Alternativa |
| --- | --- | --- |
| Gestión Scrum, historias, sprints | Jira Software (plan gratuito hasta 10 usuarios) | GitHub Projects, Trello |
| Código y control de versiones | Git + GitHub (repositorio privado) | GitLab |
| Integración continua | GitHub Actions | GitLab CI |
| Diseño de pantallas | Figma / FigJam | Penpot |
| Diagramas | Mermaid en el repositorio + draw.io | Excalidraw, PlantUML |
| Editor | Visual code | Solo VS Code |
| Pruebas de API manuales | Postman | Swagger UI |
| Cliente de base de datos | pgAdmin4 | Azure Data Studio |

Servicios para producción mirar al final

| Servicio | Recomendado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Servidor |  |  |
| Dominio y HTTPS |  |  |
| Archivos |  |  |
| Correo de alertas |  |  |
| Monitoreo de errores |  |  |
| Disponibilidad |  |  |
| Respaldos |  |  |
| Calidad y seguridad del código |  |  |

Contexto de un app web que calcula tiempo desde la solicitud del pedido

Analizar por que la pagina web debe hacer lo mismo

Es una calculadora de cronograma para pedidos de importación de Decokasa. Ingresas la fecha de pedido y genera tres cosas: Las fechas de 6 etapas encadenadas. El total de días de pedido a llegada, comparado contra una meta (90 días). Dos textos para copiar: las fechas para la columna “Fecha planificada” de la plantilla, y cinco comandos /remind de Slack. Cómo calcula los tiempos Cada etapa es la fecha de la etapa anterior más N días calendario (no laborables). Si el resultado cae en fin de semana, se pasa al lunes. Etapa + días Cálculo Resultado Ajuste 1. Pedido — — Vie 09/10/2026 — 2. Revisión 3 09/10 + 3 Lun 12/10/2026 ninguno 3. Inicio de fabricación 8 12/10 + 8 Mar 20/10/2026 ninguno 4. Fin de fabricación 31 20/10 + 31 Vie 20/11/2026 ninguno 5. Embarque 12 20/11 + 12 Mié 02/12/2026 ninguno 6. Llegada a Ecuador 45 02/12 + 45 = sáb 16/01 Lun 18/01/2027 +2 días Las duraciones suman 99 días; con el ajuste de fin de semana el total es 101, que es lo que muestra. La aritmética es correcta en todas las filas. Los recordatorios se calculan como fecha de la etapa menos 3 días, a las 9:00; si cae en fin de semana, retrocede al viernes. Los cinco coinciden con esa regla: Revisión: 9 de octubre. Inicio de fabricación: 16 de octubre (el 17 era sábado). Fin de fabricación: 17 de noviembre. Embarque: 27 de noviembre (el 29 era domingo). Llegada: 15 de enero. Hallazgos La meta es inalcanzable con estos tiempos. Las duraciones suman 99 días contra una meta de 90, así que la barra sale en rojo antes de cualquier ajuste. Si estos son los tiempos estándar, hay que bajar 9 días en alguna etapa o subir la meta. “Siempre en día laboral” se presta a confusión. Los días se cuentan corridos; solo la fecha final de cada etapa se mueve a día hábil. Tres días desde un viernes da lunes, no miércoles. El ajuste de fin de semana infla el indicador. La llegada real sería el sábado 16 (99 días), pero se reportan 101. Un barco llega cualquier día, así que mover esa etapa al lunes es discutible. El canal de los recordatorios es genérico. El campo “Canal del pedido” está vacío (lo gris es solo un ejemplo) y los comandos salen con #imp2026-00X-producto. Pegados así, irían a un canal inexistente. El primer recordatorio cae el mismo día del pedido. Es para hoy 9 de octubre a las 9:00; si ya pasó esa hora, Slack lo rechazará. “Copiar” copia los cinco comandos juntos, pero Slack exige enviarlos uno por uno, como indica la nota al pie. Lo que no pude comprobar Feriados: ninguna fecha de este ejemplo cae en feriado de Ecuador o China, así que no sé si los considera. El Año Nuevo chino sería el riesgo mayor para fabricación. Arrastre del ajuste: no sé si un ajuste de fin de semana en una etapa intermedia empuja las siguientes; aquí solo se ajustó la última. “Cambiar fecha”: no sé si al fijar una fecha a mano se recalculan los días y las etapas posteriores.